| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Than Uyên, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư

các công trình bổ sung KCM năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN

KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Sau khi xem xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    /   /2020 của Uỷ ban nhân dân huyện về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư các công trình bổ sung KCM năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND và các ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình bổ sung KCM năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất, gồm các công trình sau:

1. Nâng cấp, sửa chữa đường sản xuất bản Là 1, bản Là 2 xã Mường Kim.

2. Đường sản xuất từ cầu Nà Ban đi qua bản Hày Lặm đến bản Đông xã Hua Nà.

3. Nâng cấp tuyến đường đồi chè bản Phả Lao xã Tà Mung.

4. Cải tạo nâng cấp khuân viên hồ thị trấn Than Uyên (giai đoạn 3).

5. Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) xã Mường Than huyện Than Uyên (giai đoạn 2).

6. Bãi đỗ xe, điểm du lịch bản Thẩm Phé xã Mường Kim.

7. Bãi đỗ xe, bản Pù Quải xã Mường Cang (Đường 279 cũ).

8. Nâng cấp đường QL279 cũ xã Pha Mu.

(Thông tin chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao

1. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày     tháng    năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - TT. HĐND, UBND tỉnh - Sở KH&ĐT - Sở Tài chính b/c; - TT. Huyện uỷ - TT. HĐND huyện - Lãnh đạo UBND huyện; - UBMTTQ VN huyện; - Các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện; - Các cơ quan, đoàn thể huyện; - HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, TCKH. | CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường sản xuất bản Là 1, bản Là 2 xã Mường Kim

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Hiện trạng là mặt đường đất sau đầu tư nâng cấp cứng hóa mặt đường BTXM nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ cho việc chăm sóc và thu hoạch trên 37 ha chè, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2. Phạm vi đầu tư: Làm đường sản xuất bản Là 1, bản Là 2 xã Mường Kim.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài khoảng: 3,8km, đường GTNT cấp B.

- Bề rộng nền đường: 4m.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng dày 16cm, đá 2x4.

- Các công trình phụ trợ trên tuyến: Cống hộp, rãnh thoát nước…

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 4.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2023.

5. Địa điểm thực hiện: Bản Là 1, bản Là 2 xã Mường Kim, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: UBND xã Mường Kim.

PHỤ LỤC 2

Công trình: Đường sản xuất từ cầu Nà Ban đi qua bản Hày Lặm đến bản Đông xã Hua Nà

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Hiện trạng là đường mòn, nhu cầu cần được nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, vận chuyển giao thương hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ canh tác khoảng 30 ha lúa và cây hoa mầu, nối liền khu sản xuất trong bản và các đường trục bản đường liên thôn, liên bản, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2. Phạm vi đầu tư: Làm đường sản xuất từ cầu Nà Ban đi qua bản Hày Lặm đến bản Đông xã Hua Nà.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài khoảng: 2,0km, đường GTNT cấp B.

- Bề rộng nền đường: 4m.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường đất.

- Các công trình phụ trợ trên tuyến: Cống tròn, xây kè bê tông xi măng, rãnh dọc bê tông xi măng.

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 2.400 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2023.

5. Địa điểm thực hiện: Bản Nà Ban, bản Hày Lặm, bản Đông xã Hua Nà, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

PHỤ LỤC 3

Công trình: Nâng cấp tuyến đường đồi chè bản Phả Lao xã Tà Mung

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Hiện trạng là mặt đường đất sau đầu tư nâng cấp cứng hóa mặt đường BTXM nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phục vụ cho việc chăm sóc và thu hoạch trên 17 ha chè, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2. Phạm vi đầu tư: Làm đường sản xuất bản Phả Lao xã Tà Mung.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài khoảng: 5,3km, đường GTNT cấp B.

- Bề rộng nền đường: 4m.

+ Bề rộng mặt đường Bm= 3,0m.

+ Bề rộng lề đường Bl= 0,5mx2.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng dày 16cm, đá 2x4.

- Các công trình phụ trợ trên tuyến: Cống bản, cống tròn, rãnh dọc được thiết kế dạng hình thang gia cố bằng bê tông.

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 6.950 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2023.

5. Địa điểm thực hiện: Bản Phả Lao xã Tà Mung, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

PHỤ LỤC 4

Công trình: Cải tạo nâng cấp khuân viên hồ thị trấn Than Uyên (giai đoạn 3)

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Hiện trạng nền đất, cây cối rậm rạp, sau khi được nâng cấp sẽ tạo cảnh quan khuôn viên hồ thị trấn sạch đẹp, góp phần phát triển du lịch.

2. Phạm vi đầu tư: Cải tạo khuân viên hồ thị trấn Than Uyên.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích khoảng: 10.000m2.

- Bồi thường GPMB.

- Kết cấu mặt: Lát gạch chống trơn ngoài trời.

- Xây bồn cây tạo cảnh quan khuôn viên.

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 2.400 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2023.

5. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng – kỹ thuật, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

PHỤ LỤC 5

Công trình: Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) xã Mường Than huyện Than Uyên (giai đoạn 2)

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32, nhằm tạo nguồn thu ổ định cho ngân sách huyện.

2. Phạm vi đầu tư: Thu hồi đất ruộng để đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng khu dân cư mới.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích khoảng: 2.400m2

- Số lượng chia lô khoảng: 11 lô.

- Kích thước mỗi lô khoảng: 7x20m.

- Các công trình phụ trợ trên tuyến: Cấp nước sinh hoạt, lát vỉa hè, xây hố trồng cây...

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 2.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2023.

5. Địa điểm thực hiện: Xã Mường Than, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng – kỹ thuật, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển Quỹ đất.

PHỤ LỤC 6

Công trình: Bãi đỗ xe, điểm du lịch bản Thẩm Phé xã Mường Kim

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận để sản xuất, nuôi trồng thủy sản, phát triển tiềm năng du lịch lòng hồ thủy điện Bản Chát, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2. Phạm vi đầu tư: Làm bãi đỗ xe bản Thẩm Phé xã Mường Kim.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích khoảng: 2100m2.

+ Diện tích đổ BTXM bãi số 01 khoảng: 60m x 30m= 1800m2;.

+ Diện tích đổ BTXM bãi số 2 khoảng 30m x 10m= 300m2.

- Kết cấu mặt sân: Bê tông xi măng dày 20cm đá 2x4.

- Các công trình phụ trợ khác.

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 1.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2022.

5. Địa điểm thực hiện: Bản Thẩm Phé xã Mường Kim, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng – kỹ thuật, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

PHỤ LỤC 7

Công trình: Bãi đỗ xe, bản Pù Quải xã Mường Cang (Đường 279 cũ)

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận để sản xuất, nuôi trồng thủy sản, phát triển tiềm năng du lịch lòng hồ thủy điện Bản Chát, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.

2. Phạm vi đầu tư: Làm bãi đỗ xe bản Pù Quải xã Mường Cang.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng diện tích khoảng (60x15)m: 900 m2.

- Kết cấu mặt sân: Bê tông xi măng dày 18cm đá 2x4.

- Các công trình phụ trợ khác.

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 1.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2022.

5. Địa điểm thực hiện: Bản Pù Quải xã Mường Cang, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng – kỹ thuật, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng.

PHỤ LỤC 8

Công trình: Nâng cấp đường QL279 cũ xã Pha Mu

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày     /     / 2020 của HĐND huyện)

1. Mục tiêu đầu tư: Hiện trạng mặt đường láng nhựa đã xuống cấp, khi được cải tạo nâng cấp tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Bản Chát, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo

2. Phạm vi đầu tư: Nâng cấp tuyến đường QL279 cũ của xã Pha Mu.

3. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài khoảng: 3,0km, đường GTNT cấp B.

+ Bề rộng nền đường: Bn = 4,5m.

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m.

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng dày 16cm, đá 2x4.

- Các công trình phụ trợ khác.

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn

- Tổng mức đầu tư: 3.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2023.

5. Địa điểm thực hiện: Xã Pha Mu, huyện Than Uyên.

6. Thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện: Năm 2021.

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Than Uyên.

- Dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhóm C.

- UBND huyện Than Uyên tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công trình theo đúng quy định.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng.