| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
|  |  | Than Uyên, ngày 20 tháng 04 năm 2020 |

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾT LUẬN TẠI PHIÊN HỌP THÁNG 3/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Thông báo kết luận số 491/TB-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện)

| TT | Nội dung yêu cầu tại kết luận | Cơ quan thực hiện | Kết quả | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phòng Nông nghiệp |  |  |  |
| 1 | Tổ chức kiểm tra các đơn vị xã việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã giao | Phòng Nông nghiệp | Việc áp dụng khoa học kỹ thuật đối với một số giống mới còn nhiều hạn chê, ý thức của một sô hộ nông dân còn mang tính trông chờ, ỷ lại, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông gia súc... Xảy ra một số vụ cháy thảm thực vật. (Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-BCĐ ngày 02/3/2020 và Kế hoạch số 322/KH-BCĐ ngày 02/3/2020 của Ban chỉ đạo huyện vê Kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020. Ban chỉ đạo cac xã, thị trấn và các chủ rừng đã chủ động thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thuộc khu vực mình quản lý. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra các điểm cháy thảm thực vật trên địa bàn các xã: Khoen On, Ta Gia, Tà Mung và Mường Kim; Công tác điều tra, xác minh nguyên nhân và đối tượng gây cháy chưa đạt hiệu quả cao (mới phát hiện 02/18 điểm cháy có đối tượng để xử lý) |  |
| 2 | Tham mưu UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện để thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo | Phòng Nông nghiệp | Tham mưu UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nồng thôn mới để thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 389/KH-BCĐ ngày 13/3/2020 về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 |  |
| 3 | Phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo Nhân dân chăm sóc các loại cây trồng; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân tái đàn, đặc biệt là đàn lợn; hướng dẫn kỹ thuật trồng chè, sơn tra và tổ chức kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật | Phòng Nông nghiệp | - Phòng Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Trung tâm DVNN, UBND các xã, thị trân tuyên truyên, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Theo dõi chặt chẽ các ổ dịch cũ để co những biện pháp khống chế kịp thời khi có dấu hiệu bệnh tái xuất hiện trở lại. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiêm phòng vắc xin đợt I cho đàn gia súc, gia cầm va phun tiêu độc khử trùng môi trường đợt I năm 20 20. - Phối họp với các xã, thị trấn chỉ đạo Nhân dân chăm sóc các loại cây trồng; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân tái đàn, đặc biệt là đàn lợn; hướng dẫn kỹ thuật trồng chè, sơn tra và tổ chức kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật (theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Than Uyên thục hiện trồng, chăm 'sóc chè trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2020; Công văn số 180/UBND-NLN ngày 12/02/2020 của UBND huyện Than Uyên về việc triển khai kế hoạch trồng và chăm sóc cây chè, quế, sơn tra, mắc ca năm 2020) |  |
| II | Phòng Tài chính - Kế hoạch |  |  |  |
| 1 | Triệu các thủ trưởng đơn vị chưa nộp hồ sơ quyết toán các công trình dự án năm 2019 chấn chỉnh, nhắc nhở trách nhiệm thực thi công vụ và hướng dẫn hoàn thiện, khẩn trương nộp hồ sơ quyết toán | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Phòng TC-KH đã ban hành Công văn số 28/TCKH-NS ngày 19/3/2020 đôn đốc nộp báo cáo Quyết toán, hồ sơ quyết toán NS. Hiện nay cơ bản các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn đã thực hiện nộp hồ sơ quyết về phòng Tài chính- KH, phòng đang tổ chức thẩm tra quyết toán ngân sách hoàn thành trước ngày 30/4/2020. |  |
| III | Phòng Tài nguyên - Môi trường |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quyết định bàn giao đất công trường thủy điện Huội Quảng cho UBND xã Khoen On quản lý sử dụng. | Phòng Tài nguyên - Môi trường | Việc phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố Quyết định bàn giao đất công trường thủy điện Huội Quảng cho UBND xã Khoen On quản lý, sử dụng. Do thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện phối họp với Phòng để bàn giao đất công trường thủy điện Huội Quảng cho ƯBND xã Khoen On quản lý, sử dụng. |  |
| IV | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng |  |  |  |
| 1 | Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục dự án khu di tích lịch sử bản lướt theo chỉ đạo của tỉnh xong trước ngày 30/4/2020 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng | - Tiến độ chung cho toàn bộ các hạng mục của dự án: Các hạng mục của dự án hiện nay đã và đang được đơn vị nhà thầu đồng loạt triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành trước 30/4/2020 theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy; UBND tỉnh, dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2020. - Tiến độ chi tiết từng hạng mục công việc như sau: + San gạt mặt bằng khối lượng thực hiện đạt: 100% + Cổng vào Khu di tích khối lượng thực hiện đạt: 95% + Chòi dừng nghỉ khối lượng thực hiện đạt: 100% + Hồ cảnh quan (đường dạo, rãnh thoát nước, lan canh quanh hồ) khối lượng thực hiện đạt: 100% + Nhà tái hiện khối lượng thực hiện đạt: 80% + Sân hành lễ và đường lên xuống trong khu di tích khối lượng thực hiện đạt: 90% + Bức phù điêu, Bia di tích khối lượng thực hiện đạt: 70% |  |
|  |  |  | * Vướng mắc khó khăn: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện; Ban QLDA Đầu tư xây dựng đã làm việc với các đơn vị trúng thầu và yêu cầu có bản cam kết tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án hoàn thành trước 30/4/2020 theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuy nhiên từ ngày 01/4/2020 thực hiện dãn cách, cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Một số hạng mục của dự án chậm tiến độ như: Phù điêu, bia di tích; Nhà tái hiện do. Việc vận chuyển đá đã đục của bức phù điêu từ Ninh Bình lên để lắp ghép tại hiện trường và huy động công nhân kỹ thuật lành nghề từ Hà nội, Ninh bình lên để thi công tại công trình gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. |  |
| V | Phòng Lao động - TB&XH |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục đôn đốc thu hồi các khoản chi sai chế độ | Phòng Lao động - TB&XH | Phòng LĐTB&XH đã thực hiện đôn đốc các xã thu hồi các khoản chi chưa đúng chế độ bảo trợ xã hội. Tính đến ngày 30/3/2020 các xã đã nộp 100% số tiền chi sai chế độ vào tài khoản của Phòng Lao động - TB&XH. Chỉ đạo kế toán đơn vị nộp số tiền chi sai chế độ vào ngân sách nhà nước trước ngày 28/4/2020 |  |
| 2 | Xây dựng đề cương hướng dẫn các xã lập báo cáo tổng kết Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 | Phòng Lao động - TB&XH | Đôn đốc các xã, thị trấn nộp báo cáo tổng kết chương trình MTQGGN giai đoạn 2009-2020. Tuy nhiên các xã không nộp báo cáo gồm: UBND thị trấn, Mường Than, Phúc Than, Khoen On, Tà Mung, Hua Nà, Tà hừa, Mường Mít. Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn cập nhật dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo năm 2019; dữ liệu trẻ em năm 2019, phát sinh năm 2020 vào phần mềm quản lý theo quy định (xong trước ngày 15/5/2020). |  |
| VI | Phòng Kinh tế - Hạ tầng |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang, đảm bảo mỹ quan đô thị tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên. | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp cùng UBND trị trấn và các đơn vị liên quan rà soát, sau khi rà soát đã xây dựng kế hoạch và đã được duyệt, đang triển khai thực hiện, việc chỉnh trang đô thị tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên gồm các nội dung cụ thể sau: - Nâng cấp rãnh thoát nước, tấm đan, nạo vét rãnh các tuyến đường nội thị trấn Than Uyên, Lát gạch blook hành lang đường khu 7, lắp đặt một số biển báo các tuyến đường thị trấn Than Uyên. - Lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng, thay thế các bóng đèn cháy hỏng các khu dân cư thị trấn Than Uyên. - Chương trình phát triển đô thị thị trấn Than Uyên. - Nâng cấp Phố đi bộ đường 15/10 đoạn từ QL32 đi trường tiểu học thị trấn Than Uyên. - Nâng cấp, sửa chữa khuôn viên hồ (GĐ 1). - Nâng cấp hệ thống thoát nước khu 10 thị trấn Than Uyên. - Cắt tỉa, chăm sóc cây xanh thị trấn Than Uyên. - Lắp dựng bổ sung hệ thống đèn trang trí ngang đường dọc QL32 và đường lên hội trường UBND huyện. |  |
| 2 | Thẩm định, kiểm tra thực tế chất lượng các công trình, dự án | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | Việc thẩm định các công trình, dự án trên địa bàn đúng quy trình, chất lượng, đảm bảo tiến độ theo quy định. Hồ sơ các công trình, dự án cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian |  |
| 3 | Tham mưu UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ trung tâm thị trấn Than Uyên, hoàn thành trong quý II và báo cáo định kỳ lộ trình thực hiện | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện trong quý I/2020 tham mưu cho UBND huyện phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ Trung tâm huyện Than Uyên. Tuy nhiên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Vì vậy đến thời điểm hiện tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng chưa có cơ sở tham mưu được phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ |  |
| 4 | Tham mưu UBND huyện chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Khoa học - Công nghệ. | Phòng Kinh tế - Hạ tầng | Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nên Sở Khoa học và Công nghệ đã tạm thời hoãn chương trình làm việc của Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ. Thời gian làm việc mới sẽ thông báo cụ thể sau. |  |
| VII | Trung tâm phát triển quỹ đất |  |  |  |
| 1 | Bố trí buổi đối thoại với Nhân dân xã Mường Than để tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng xây dựng khu dân cư nông thôn (tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất) | Trung tâm phát triển quỹ đất | Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lên Kế hoạch, chuẩn bị tài liệu để đối thoại với các hộ dân nằm trong diện thu hồi đất, do trong thời gian thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa tổ chức được và Trung tâm đã phối hợp với UBND xã Mường Than nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bố trí đối thoại sau ngày 15/4/2020. |  |
| VIII | Phòng Nội vụ |  |  |  |
| 1 | Tổ chức rà soát đội cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã: về nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và bố trí sắp xếp sau Đại hội. | Phòng Nội vụ | Phòng Nội vụ tiến hành rà soát đội ngũ công chức, viên chức theo chuyên ngành đào tạo và căn cứ vị trí việc làm tham mưu UBND huyện Tờ trình số 588/TTr-UBND ngày 06/4/2020 trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Tổ chức xin ý kiến về việc cho viên chức liên hệ chuyển công tác ra ngoài tỉnh; Kiện toàn và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ cán bộ cấp xã (Mường Cang, Khoen On, Tà Hừa, Hua Nà). |  |
| 2 | Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện tinh giản các đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP phục vụ trong ngành giáo dục. |  | Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND huyện Quyết định số 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND huyện Than Uyên chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP số lượng 08 người thừa so với biên chế tỉnh giao |  |
| IX | Hạt Kiểm lâm |  |  |  |
| 1 | Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và cơ sở tiếp tục điều tra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp: các vụ cháy thảm thực vật, khai thác lâm sản trái phép | Hạt Kiểm lâm | Không có báo cáo |  |
| X | Xã Tà Mung; Pha Mu |  |  |  |
| 1 | Thực hiện mô hình liên kết chuỗi sản xuất theo hướng hàng hóa nghiên cứu chuyển đổi đăng ký cơ cấu từ cây Chanh leo sang cây Xoài. | Xã Tà Mung (Báo cáo số 36/BC-UBND); Xã Pha Mu (Báo cáo số 57/BC-UBND | Xã Tà Mung đã tổ chức, triển khai rà soát đo đạc diện tích trồng chanh đeo liên kết chuỗi với công ty Beefoods tại bản Pá Liềng, Tà Mung, Hô Ta diện tích 6 ha. UBND xã Pha Mu thống nhất với Phòng nông nghiệp huyện thực hiện đăng ký mô hình trông chanh leo, không đăng ký trồng xoài. Hiện nay đang chỉ đạo nhân dân chuẩn bị đất để đào hố trồng chanh leo và chuẩn bị các điều kiện khác để làm giàn, dự kiến tháng 5 tiến hành trồng. |  |
| 2 | Tiếp tục tăng cường tuyên truyền Nhân dân chấp hành tốt Luật Lâm nghiệp, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng tổ chức trực 24/24h trong những ngày cao điểm khô hanh | Xã Tà Mung (Báo cáo số 36/BC-UBND); Xã Pha Mu (Báo cáo số 57/BC-UBND | Xã Tà Mung đã chú trọng công tác tuyên truyền, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, xây dựng lịch trực và thường xuyên trực 24/24 đảm bảo công tác PCCCR; UBND xã Tà Mung phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm huyện triển khai nghiệm thu 11,15 ha sơn tra đợt 2 tại bản Tu San, Đán Tọ, Nậm Mở; UBND xã Pha Mu đã chỉ đạo cán bộ, công chức phối hợp với các bản thường xuyên tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng, PCCCR, trực 24/24h trong những ngày cao điểm khô hanh. |  |
| 3 | Chỉ đạo thực hiện rà soát và gửi kết quả về phòng Lao động - TB&XH trước 15/5/2020: Cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 vào phần mềm quản lý; cập nhật dữ liệu trẻ em năm 2019, phát sinh năm 2020 vào phần mềm quản lý | Xã Tà Mung (Báo cáo số 36/BC-UBND); Xã Pha Mu (Báo cáo số 57/BC-UBND | Xã Tà Mung đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chương trình 135, 102 của chính phủ, chính sách bảo trợ xã hội đến với người dân hiệu quả, kịp thời. Rà soát các hộ nghèo có điều kiện để thoát nghèo, ưu tiên hỗ trợ các chính sách. Xã Pha Mu đã cập nhật xong dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 vào phần mền quản lý; cập nhập dữ liệu trẻ em năm 2019, phát sinh năm 2020 vào phần mềm quản lý và báo cáo về Phòng lao động-TB&XH huyện |  |
| 4 | Đẩy mạnh kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép (đặc biệt là khoáng sản cát) | Xã Tà Mung (Báo cáo số 36/BC-UBND); Xã Pha Mu (Báo cáo số 57/BC-UBND | Thường xuyên tuyên truyên nhân dân chấp hành tốt trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Thành lập tổ công tác trực tiêp vận động, giải quyết những công việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn xã Mường Mít từ ngày 30/3/2020 và Tô công tác đã phân công trực, làm việc, huy động nhân dân không khai thác cát trái phép. Tổ công tác đã phát hiện và ngăn chặn, thu được 01 xe chở cát trái phép. |  |
| 5 | Tăng cường nắm tình hình, thăm hỏi các đối tượng tù tha tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình đặc biệt là vấn đề tảo hôn, chính sách kế hoạch hóa gia đình | Xã Tà Mung (Báo cáo số 36/BC-UBND); Xã Pha Mu (Báo cáo số 57/BC-UBND | Nắm tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, quản lý tốt các loại đối tượng tù tha, hoãn thi hành án... Tuyên truyền dân Số-KHH gia đình trên loa phát thanh 02 buổi. |  |
| XI | UBND xã Khoen On |  |  |  |
| 1 | phối hợp Ban Quản lý Rừng phòng hộ rà soát điều chỉnh kế hoạch trồng cây Sơn tra phù hợp với thực tế. | Xã Khoen On (Báo cáo số 115/BC-UBND); | UBND xã phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ của huyện tổ chức rà soát qũy đất diện tích trồng sơn tra năm 2019, trong năm 2019 nhân dân đã trồng nhưng chưa đảm mật độ vẫn chưa được nghiệm thu, năm 2020 ƯBND xã đã phối họp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ của huyện rà soát trồng dặm 20ha để đảm bảo mật độ cây sống. |  |
| XII | UBND xã Phúc Than |  |  |  |
| 1 | Tăng cường quản lý đất đai, đặc biệt liên quan đến tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã khảo sát trên địa bàn, tuyên truyền Nhân dân không san gạt, xây dựng trên diện tích đơn vị khảo sát dự kiến thu hồi | UBND xã Phúc Than | Không có báo cáo |  |
| XIII | UBND xã Mường Than |  |  |  |
| 1 | Duy trì hoạt động của Tổ thu gom rác thải, thu phí môi trường theo quy định để duy trì hoạt động của Tổ và trang sắm các phương tiện cần thiết. | UBND xã Mường Than | Không có báo cáo |  |

- Các đơn vị gửi BC thực hiện kết luận:

1. Các phòng ban, chuyên môn: Phòng Nông nghiệp (10/4); Phòng Tài chính – Kế hoạch (13/4); Phòng Tài Nguyên và Môi trường (16/4); Ban QLDA (17/4); Phòng Kinh tế - Hạ Tầng (16/4); Trung tâm quỹ đất (15/4); Phòng Lao động TBXH (16/4); Phòng Nội vụ:

2. Các xã, thị trấn: Xã Pha Mu (16/4); Xã Tà Mung 20/4

- Các đơn vị không gửi BC thực hiện kết luận: UBND xã Mường Than, Phúc Than, Hạt Kiểm lâm